Aide-mémoire mesures d’urgence au chantier

Pour les chantiers dans des installations déjà existantes où le client possède déjà un plan des mesures d'urgence, joindre l’aide-mémoire des mesures d’urgence au chantier à celui-ci.

Table des matières

1. Organisation des mesures d’urgence	1

1.1 Objectif du plan de mesures d’urgence	1

1.2 Définition des situations d’urgence	1

1.3 Liste des équipements d’urgence	2

2. Rôle et responsabilités des intervenants	3

2.1 Le chef travaux	3

2.2 L'entrepreneur	3

2.3 La personne désignée par l’entrepreneur	3

2.4 Le conseiller sécurité ou le représentant du chef travaux	3

2.5 La Sécurité industrielle lorsqu’applicable	4

2.6 Le propriétaire de l’installation	4

3. Moyens de communication	5

3.1 Schéma de communication pour appel de détresse	5

3.2 Liste des numéros d’urgence	5

4. Évacuation	7

4.1 Lieux de rassemblement des travailleurs	7

4.2 Procédure d'évacuation générale	7

4.3 Évaluation des simulations et des cas réels d’évacuation d’urgence	7

4.4 Mise à jour du PMU	8

4.5 Formation du personnel	8

4.6 Définition des codes d’alerte chantier	8

5. Liste des numéros de téléphone utiles	9

6. Liste des numéros de téléphone des entrepreneurs et Hydro-Québec	10

7. Organigramme des mesures d'urgence	11

# 1. Organisation des mesures d’urgence

## 1.1 Objectif du plan de mesures d’urgence

La santé et la sécurité des personnes doivent être prioritaires dans l’application de ce plan d’intervention.

Le maître d’œuvre doit faire en sorte d’assurer en tout temps la protection des installations et la continuité des services essentiels.

- En cas d’événement grave où le sinistre touche les installations, le maître d’œuvre sur le chantier doit assurer la maîtrise des interventions et des initiateurs pour contrôler la situation en tout temps et cela jusqu’à la limite de ses responsabilités.

Le plan des mesures d’urgence a pour objectifs de :

- protéger la santé et l’intégrité physique des personnes;

- protéger les installations et assurer la continuité des services essentiels;

- contrôler les effets du sinistre et y mettre fin le plus rapidement possible;

- obtenir des secours de l’extérieur en cas de dépassement des moyens de lutte locaux;

- évacuer le site si nécessaire;

- assurer le retour à la normale.

## 1.2 Définition des situations d’urgence

- Nous énumérons ci-après, de façon non limitative, les situations qui pourraient nécessiter de référer au plan des mesures d’urgence :

- Lorsque que l’exploitant déclenche l’alarme du plan d’urgence;

- Accidents graves (de travail, aérien, routier, sous terrain etc.);

- Sauvetage en espace clos et difficiles d'accès;

- Coupures importantes des services d’électricité, d’eau potable, etc.;

- Incendie important dans les installations temporaires ou permanentes ou feu de forêt;

- Épidémie, intoxication alimentaire;

- Déversement accidentel de contaminants et/ou produits toxiques (environnement);

- Catastrophes naturelles (verglas, foudre, tornades, tremblements de terre, etc.);

- Bris d’ouvrage de retenue ou déviation des eaux (lorsque applicable);

- Inondation d’une partie d’une installation;

- Appel à la bombe ou colis suspect;

- Personnes disparues.

## 1.3 Liste des équipements d’urgence

| Équipements | Quantité | Emplacement |
| --- | --- | --- |
| Extincteurs |  |  |
| Trousses de premiers soins |  |  |
| Douches oculaires |  |  |
| Civières |  |  |
| Listes de secouristes |  |  |
| Alarme d’évacuation générale |  |  |
| Autres : |  |  |

# 2. Rôle et responsabilités des intervenants

## 2.1 Le chef travaux

- Désigne une personne responsable du décompte des travailleurs de HQE et HQTE ou HQP;

- Désigne une personne responsable de l’application du plan des mesures d’urgence;

- Pour les installations de TransÉnergie, mettre en application l’encadrement # TET-SEC-N-0030 «Appel de détresse dans une installation de transport»;

- Reçoit les résultats du décompte par la personne désignée;

- Vérifie les présences avec les données d’entrée et de sortie recueillies à partir de la personne responsable du contrôle d’accès au poste;

- Participe à l’application du plan de mesure d’urgence de l’installation;

- S’assure de la production et du suivi du rapport d’exercice du PMU EQ-6040-GU01/F2.

## 2.2 L'entrepreneur

- Désigne une personne responsable et un substitut pour le décompte de ses travailleurs et sous-traitants;

- Pour les installations de TransÉnergie, mettre en application l’encadrement # TET-SEC-N-0030 «Appel de détresse dans une installation de transport»;

- Participe à l’application du plan de mesure d’urgence de l’installation.

## 2.3 La personne désignée par l’entrepreneur

- Fait le décompte des travailleurs de l’entrepreneur et de ses sous-traitants;

- Participe à l’application du plan de mesure d’urgence de l’installation.

## 2.4 Le conseiller sécurité ou le représentant du chef travaux

- Fait le décompte des travailleurs HQE et de HQTE ou HQP;

- Fait cesser toute communication radio n’ayant aucun rapport à la situation nécessitant l’évacuation;

- Mobilise les véhicules ou autres moyens de transport;

- Mobilise tout autre équipement nécessaire, selon le cas;

- Tient un journal des opérations en détail;

- S’assure uniquement de la présence du personnel indispensable aux opérations d'urgence;

- Participe à l’évaluation de la simulation ou du cas réel d’évacuation d’urgence;

- Participe à l’application du plan de mesure d’urgence de l’installation.

## 2.5 La Sécurité industrielle lorsqu’applicable

- Remet les données d’entrée et de sortie des personnes présentes sur le chantier au chef travaux ou au surveillant principal HQ.

## 2.6 Le propriétaire de l’installation

- Pour les installations de Production, fournir le PMU de l’installation au chef travaux/responsable chantier (ou son délégué) et s’assurer de son application;

- Pour les installations de TransÉnergie, s’assurer de l’application de l’encadrement # TET-SEC-N-0030 «Appel de détresse dans une installation de transport».

# 3. Moyens de communication

## 3.1 Schéma de communication pour appel de détresse

Pour les installations de TransÉnergie, se référer au schéma «Démarche des intervenants lors d’un appel de détresse dans une installation» de l’encadrement # TET-SEC-N-0030

## 3.2 Liste des numéros d’urgence

| Appel fait depuis | Réseau sud-ouest |  |  | Réseau Nord-est |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PA Montréal | PA St-Jérôme | PA Trois-Rivières | PA Baie-Comeau | PA Québec | PA Chicoutimi | PA Rouyn | Territoire Baies-James (ASCAM) |
| Hydro | 0-289-3366 | 0-400-3099 | 0-252-2510 | 0-600-4011 | 0-721-5444 | 0-500-3011 | 0-911 ou 0-307-2911 | 0-911 |
| Réseau public | 1-877-339-4500 | 1-866-431-3099 | 1-866-302-2510 | 1-866-636-6478 | 1-866-772-3436 | 1-866-969-0929 | 1-866-764-5017 | 1-866-259-4911 |
| Téléphone satellite | 1-514-289-3366 | 1-450-431-3099 | 1-819-694-2510 | 1-418-294-4011 | 1-418-624-5444 | 1-418-696-9171 | 1-819-764-7911 | 1-819-638-4911 |
| Radio mobile | 0-289-3366 | Mayday | Mayday | 0-600-4011 | Mayday | Radio modèle Ranger Composez : *3011 Radio modèle CDM 1250 de Motorola Composez : A3011 | 911 | * 0-911 |

Liste des numéros d’urgence des Centres d’appels pour les installations du territoire de la Baie-James

| Centre d’appels d’urgence | Postes du territoire de la Baie-James |
| --- | --- |
| Hydro | 0-911 |
| Externe | 1-866-259-4911 |
| Radio mobile | *0-911 |

# 4. Évacuation

## 4.1 Lieux de rassemblement des travailleurs

1er lieu de rassemblement (point A):

2ième lieu de rassemblement (point B) :

## 4.2 Procédure d'évacuation générale

- Dès qu’une situation d’urgence telle que celles décrites à la section 1 nécessite l'application de mesures d'urgences, le chef travaux ou son délégué sur le site doit coordonner les opérations suivantes :

- Pour les installations de TransÉnergie, mettre en application l’encadrement # TET-SEC-N-0030 «Appel de détresse dans une installation de transport»;

- Rassembler les travailleurs au lieu prévu;

- Faire le décompte des travailleurs;

- Faire cesser toute communication radio n’ayant aucun rapport à la situation nécessitant l’évacuation;

- Mobiliser les véhicules ou autres moyens de transport;

- Mobiliser tout autre équipement nécessaire, selon le cas;

- Tenir un journal des opérations en détail;

- S’assurer uniquement de la présence du personnel indispensable;

- Demander l’aide de la Direction de la sécurité civile si l’événement dépasse son contrôle.

## 4.3 Évaluation des simulations et des cas réels d’évacuation d’urgence

Selon le Règlement sur la santé et la sécurité du travail (section IV), tous les établissements, sans exception, doivent mettre en place un plan d'évacuation en cas d'urgence et tenir annuellement des exercices d'évacuation et de sauvetage adaptés aux risques présents.

L'élaboration d'un plan d'intervention détaillé d'urgence permet dans une large mesure de prévenir les désastres. Toutefois, il est difficile de prévoir tous les problèmes qui peuvent survenir à moins de mettre à l'essai le plan d'intervention. Les exercices et les simulations peuvent servir pour répéter la totalité ou une partie importante de ce plan (telle que l'évacuation des lieux). Immédiatement après un exercice ou une simulation, ou à la suite d'une situation d'urgence, une révision approfondie du PMU permettra de relever les aspects du plan qui doivent être modifiés.

La responsabilité finale d’évaluer les simulations et les cas réels d’évacuation d’urgence est donnée au client (HQTE ou HQP).

Hydro-Québec Équipement se doit de partager ses commentaires et recommandations et recueillir le rapport final du client (HQTE ou HQP) suite au post mortem.

HQE est responsable d’évaluer et de documenter les simulations d’urgence sous sa responsabilité c’est-à-dire les pratiques de sauvetage en espace clos (si applicable). Remplir le formulaire EQ-6040-GU01/F2..

Un exercice général annuel permettra de conserver un haut niveau de compétence.

## 4.4 Mise à jour du PMU

Une révision du PMU doit être faite au minimum une fois par année pour s’assurer que les mesures y étant inscrit sont en conformité avec l’état actuel du chantier.

## 4.5 Formation du personnel

Définir les formations requises :

Exemple : Formation sur le matériel Incendie (extincteur, boyaux etc..)

## 4.6 Définition des codes d’alerte chantier

| Code d'alerte | Signification |
| --- | --- |

# 5. Liste des numéros de téléphone utiles

| - Titre | - Nom |  | - Numéros |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Chef de service infrastructure et services communs : |  |  | - Tél. : - Cell. : |  |
| - Responsable sécurité au travail : |  |  | - Tél. : - Cell. : |  |
| - Santé HQ |  |  | - Tél. : - Cell. : |  |
| - Responsable Communication Municipalité |  |  | - Tél. : - Cell. : |  |
| - Centre de santé régional (urgence) |  | - Tél. : |  |  |
| - Sécurité Industrielle HQ (urgence) |  | - Tél. : |  |  |
| - Environnement |  | - Tél. : |  |  |
| CNESST |  | - Tél. : |  |  |
| - SOPFEU |  | - Tél. : |  |  |
| - Incendie et Sûreté |  | - Tél. : |  |  |
| - Sûreté du Québec (urgence 24 h) |  | - Tél. : |  |  |
| - Centre d'exploitation régional HQ (CER) |  | - Tél. : |  |  |
| - Réseau de distribution (14,4 kV) HQ - Pannes électriques |  | - Tél. : |  |  |
| - Nom de la compagnie |  |  | - Numéros |  |
| - Hélicoptères |  |  |  |  |
|  |  |  | - Tél. : |  |
|  |  |  | - Tél. : |  |
| - Avions |  |  |  |  |
|  |  |  | - Tél. : |  |
|  |  |  | - Tél. : |  |
| Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie |  |  |  | Tél. : |
| Centre national de veille de la sécurité publique du Québec (Urgence 24h Québec) |  |  |  | Tél. : |

# 6. Liste des numéros de téléphone des entrepreneurs et Hydro-Québec

(24 hrs)

| intervenants Hydro-Québec | Téléphones |
| --- | --- |
| Hydro Québec TransÉnergie ou Production | Nom : Cellulaire : |
| Hydro Québec Véhicules | Nom : Cellulaire : |
|  | Nom : Cellulaire : |
|  | Nom : Cellulaire : |
| Santé Hydro Québec | Nom : Cellulaire : |
| Sécurité Industrielle Hydro-Québec | Nom : Cellulaire : |
| Sécurité au travail Hydro-Québec | Nom : Cellulaire : |
| Entrepreneurs | Téléphones |
|  | Tél. : Cell. : |
|  | Tél. : Cell. : |
|  | Tél. : Cell. : |

# 7. Organigramme des mesures d'urgence au chantier dans une installation de TransÉnergie

SITUATION D’URGENCE

TÉMOIN DE L'ÉVÈNEMENT

Surintendant de l'entrepreneur

Nom :

Tél. :

Cell. :

Représentant du maître d’oeuvre

Nom :

Tél. :

Cell. :

Centre de téléconduite

Ambulance – Pompier

Police – Hôpital

0-911

1-888-559-0911

CTHydroExterneRadio MobileBaie-Comeau0-600-4011418-294-4011

1-866 636-6478MaydayChicoutimi0-500-30111-866 969-0929Modèle Ranger : *3011

Modèle Motorola CDM 1250 : A3011Montréal0-289-3366

0-879-4500514-289-3366

1-877 339-4500MaydayQuébec0-721-5444418-624-5444

1-866 772-3436MaydaySt-Jérôme0-400-3099450-431-3099

1-866 431-3099MaydayTrois-Rivières0-252-2510819-694-2510

1-866 302-2510MaydayRouyn0-9111-866 764-5017Mayday

S'identifier

Donner sa localisation (Ex : Poste Y au bâtiment X ou près de l'équipement Z). Pour les lignes de transport, lorsque disponible, on fournira les coordonnées GPS, sinon on devra indiquer le numéro de la ligne et du pylône ainsi que le nom de la municipalité la plus près.

Fournir une brève description de l'évènement.

Identifier ses besoins (ambulance, sûreté, pompiers, ouverture d'un circuit).

Évacuation si nécessaire

# 7. Organigramme des mesures d'urgence au chantier dans une installation de Production

SITUATION D’URGENCE

TÉMOIN DE L'ÉVÈNEMENT

Surintendant de l'entrepreneur

Nom :

Tél. :

Cell. :

Représentant du maître d’œuvre

Nom :

Tél. :

Cell. :

Responsable des mesures d’urgence à l’installation

Nom :

Tél. :

Cell. :

ÉVACUATION SI NÉCESSAIRE